| Ergebnisvermerk |  |
| --- | --- |
| Gremium: | AG Erhaltungsmanagement |
| am: | 23. Juni 2016 |
| in: | Hardthöhe, Fontainengraben 200, 53123 Bonn |
| Leitung: | Frau Wronna |
| erstellt von: | OFD Niedersachsen |
| Status: | Entwurf |
| Teilnehmer: | Herr van Deel, BAIUDBw Infra II 1 Herr Dr. Scholz, BAIUDBw Infra II 1 Frau Wronna, OFD Niedersachsen Herr Hoppe, BMVg FüSK I 6 Herr Ochsenreither, DRC Karlsruhe Herr Schlund, DRC Darmstadt Herr Zintz, OFD Niedersachsen Herr Becker, BMVg IUD I 4 |
| Anlagen |  |

| Nr. | Art | Beschreibung | Termine | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # I | Begrüßung und Personelles |  |  |
|  |  | Herr Dr. Scholz begrüßt die Sitzungsteilnehmer. Als Gäste nehmen Herr Becker, BMVg IUD I 4, Herr Schlund, DRC Consult Darmstadt und Her Zintz, OFD Niedersachsen teil. Zum Ergebnisvermerk der vorhergehenden Sitzung gibt es keine Anmerkungen. |  |  |
| # 2 |  | # Kurzvorstellung – Ergebnisse Datenableich |  |  |
|  |  | Herr Schlund und Herr Ochsenreiter stellen DV-technisch relevante Aspekte des Erhaltungsmanagements vom Grundsatz und im Einzelnen vor (s. Anlage). Im Ergebnis ist die LISA-Anwendung (BFR Vermessung) Grundlage für die EDV-Anwendung „Erhaltungsmanagement“. Es werden nur die darüber hinausgehenden Daten im Erhaltungsmanagement EDV-technisch betrachtet. Die Aufbaudaten (Oberbau ab Planum, etc.) für Flugverkehrsflächen sind in Zukunft als Bestandsdaten in der Modellüberarbeitung des LISA-Systems zu integrieren. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Aufbaudaten im Erhaltungsmanagement darzustellen. Die Festlegungen des Erhaltungsmanagements sind nach Abstimmung mit der FachAG Verkehrsanlagen zu treffen. DRC macht für die Übernahme der Aufbaudaten in Abstimmung mit Herrn Zintz einen Vorschlag aus dem AIBF heraus, der dann von BAIUDBw Infra II 1 mit der FachAG Verkehrsanlagen abgestimmt wird. OFD Niedersachsen LISA stellt DRC Shape-Dateien zu Flugverkehrsflächen aus dem LISA zur Verfügung. Hieran soll von DRC geprüft werden inwieweit die Einteilung der Flugverkehrsflächen nach Oberflächenbefestigung vorgenommen wurde. |  | DRC / LISA Infra II 1 LISA |
| # 3 |  | Datenfluss |  |  |
|  |  | Das vorgestellt Diagramm wird seitens DRC kurzfristig an die Ergebnisse der Besprechung angepasst. Zu den Datenflüssen der Zustands- und Erhaltungsdaten wird festgelegt: - Die Leitstelle FBF ist verantwortlich für die Zustands- und Erhaltungsdaten (primärdatenführende Stelle). - Die Leitstellen Vermessung der Bauverwaltungen erhalten die Zustands- und Erhaltungsdaten als Sekundärdaten und binden diese in die LISA-Anwendung der Liegenschaft ein. Die Aufbaudaten werden bis zur Überführung ins LISA genauso behandelt wie die Zustands- und Erhaltungsdaten. |  | DRC |
| # 4 |  | Kurzvorstellung Grobkonzept Erhaltungsmanagement von Flugbetriebsflächen im LISA |  |  |
|  |  | Herr Zintz stellt das Grobkonzept, das auf den Ergebnissen der letzten Besprechung beruht, vor. Das Grobkonzept wird auf der Grundlage der Besprechungsergebnisse weiterentwickelt. |  | OFD LISA |
| # 5 |  | # Verfahrensregelung Leitstelle Erhaltungsmanagement |  |  |
|  |  | OFD stellt die Bewertungsmatrix zentrale / dezentrale Lösung vor. Die Ergänzungen werden nachgetragen und dem Protokoll beigefügt. Frau Wronna stimmt mit dem Leiter AK den Vorschlag zur Einrichtung der Leitstelle Erhaltungsmanagement ab. Herr Becker und Herr van Deel besprechen mit IUD I 4 die weitere Vorgehensweise zur Einrichtung der Leitstelle Terminvorschlag: letzte Juli-Woche |  | # OFD NI OFD NI Infra II 1 IUD I 4 |
| # 6 |  | # Konzept zur Einarbeitung der Inhalte in die Arbeitshilfen |  |  |
|  |  | In dem AK FBF ist in Abstimmung mit der Fach AG Verkehrsanlagen bei der Begrifflichkeit Flugbetriebsflächen Flugverkehrsflächen eine einheitliche Regelung zu treffen. Im Erhaltungsmanagement wird bis zu diesem Zeitpunkt der Begriff „Flugverkehrsflächen“ verwendet. |  |  |
| # 6 |  | # Nächste Sitzung |  |  |
|  |  | Die Sitzung der AG Erhaltungsmanagement findet am 10. August 2016 um 8:30 Uhr in Hannover statt. Die OFD Niedersachsen lädt mit Einladung des BMVg ein. | 00.08.16 | Alle |